|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ACTA No. 0003** | | |
| **Reunión Diaria de Scrum** | | | |
| **CIUDAD Y FECHA:**  **Cartago 23/06/2018** | | **HORA DE INICIO: 3:51 pm** | **HORA FIN: 4:20 pm** |
| **LUGAR: Taller 10** | | **DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO**  **Valle del cauca – Centro de tecnologías agroindustriales** | |
| **TEMAS:**  **Aceptación de mockups individuales.**  **Selección del mockup definitivo para red social de intercambio de servicios.**  **Socializar las mejoras necesarias para la aceptación del mockup definitivo e individual.** | | | |
| **OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Revisar que todos los integrantes del equipo estén al día con sus actividades, conocer las dificultades que han surgido en el desarrollo de las mismas; la discusión del mockup definitivo para el proyecto y por último revisar si el compañero Sebastián Acevedo ya termino sus tareas pendientes; el compañero se comprometió a tenerlas terminadas para la fecha de esta reunión 23/06/2018.** | | | |
| **DESARROLLO DE LA REUNIÓN** | | | |
| 1. **¿Qué está haciendo?**   **Sebastián Acevedo: Terminando los requerimientos (solo le falta terminar uno). Y está completando y corrigiendo su mockups.**  **Jhan Carlos: Corrigiendo los mockups.**  **Rafael Giraldo: Corrigiendo los mockups.**  **Alexander Vicuña: Restructurando el mockups definitivo.**   1. **¿Como lo está haciendo?**   **Sebastián Acevedo: Estoy corrigiendo todo el mockup.**  **Jhan Carlos: Estoy en proceso de acomodar, los datos que pueden ver los usuarios sobre otros usuarios.**  **Rafael Giraldo: Estoy en proceso de restructurar mis mockups, en las partes de actualización de datos, los métodos de calificación de servicios, la modificación de los requerimientos necesarios.**  **Alexander Vicuña: Estoy corrigiendo la creación del servicio, que contenga ubicación, garantía, especificación de materiales, los limites. Modificar la pantalla de inicio; actualizar la contraseña, la información de la persona cuando se acepta un servicio y por ultimo estoy implantando en los mockups un historial de servicios realizado; y colocar el estado de los servicios ya sea que este en proceso o disponible; y por últimos actualizar los requerimientos personales, definidos en la reunión pasada.**   1. **¿Qué dificultades tiene?**   **Sebastián Acevedo: He tenido dificultades para realizar los mockups, porque todavía no me he familiarizado con el entorno de blasamik**  **Jhan Carlos: N/A**  **Rafael Giraldo: N/A**  **Alexander Vicuña: N/A** | | | |
| **CONCLUSIONES** | | | |
| **El compañero Sebastian Acevedo ha tenido dificultades con la interfaz de Balsamic y está en el proceso de restructurar sus mockup; por otro lado, el compañero Jhan Carlos y Rafael estamos corrigiendo algunos detalles de los mockup; y seleccionamos los mockups de Alexander Vicuña como los definitivos para la aplicación, pero sin embargo debe realizarle algunos cambios. El compañero Jhan Carlos queda encargado de realizar la próxima reunión el día 27/06/2018.** | | | |
| **COMPROMISOS** | | | |
| **ACTIVIDAD** | | **RESPONSABLE** | **FECHA** |
| **Corrección de mockups** | | **Juan Sebastián Acevedo** | **28/06/2018** |
| **Completar los mockups definitivos** | | **Alexander Vicuña** | **24/06/2018** |
| **Corrección de mockups** | | **Jhan Carlos** | **24/06/2018** |
| **Corrección de mockups** | | **Rafael Giraldo** | **24/06/2018** |
| **ASISTENTES** | | | |
| **NOMBRE** | | **CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD** | **FIRMA** |
| **Alexander Vicuña Ramírez** | | **Aprendiz** |  |
| **Rafael Mauricio Giraldo** | | **Aprendiz** |  |
| **Jhan Carlos Lucio Ríos** | | **Aprendiz** |  |
| **Sebastián Acevedo** | | **Aprendiz (Líder de equipo)** |  |
| **INVITADOS (Opcional)** | | | |
| **NOMBRE** | | **CARGO** | **ENTIDAD** |
|  | |  |  |
|  | | | |

GD-F-007 V01